# YIAI物业当前系统全量测试用例与自测报告

文档前缀：V1.8

文档性质：截至基准日的全量测试目录、已执行证据和未验证项，不限于 V1.8

基准日期：2026-07-23

代码基线：main 867948a50789ce1fcc8250b42a54086ebdefffa8

报告结论：目标一和目标二已有较完整的无模型契约测试、后端端到端 Trace 与生产环境定向证据；最新前端全流程仍需用户手点签收。目标三和目标四的基础能力可测，但当前缺少活动 Golden Set、闭环示范案例和成本策略对比实验，因此不能判定四目标全部验收完成。

# 1. 测试状态定义

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 已通过：当前健康 | 2026-07-23 对当前部署执行只读健康检查并通过 |
| 已通过：留存证据 | 历史已执行，存在 Trace、Acceptance Run 或测试输出；本次未重跑 |
| 契约通过 | 无真实模型、无浏览器的确定性测试通过 |
| 待前端手点 | 后端能力成立，但最新 UI 操作体验未由用户签收 |
| 待实施/待补测 | 能力或正式验证尚不完整 |
| 不适用 | 本演示明确不要求的生产级测试 |

# 2. 测试策略

2.1 分层

1.  静态与契约测试：验证发布、绑定、权限、引用、成本和写操作不变量。

2.  后端定向测试：直接调用 API/SSE，检查 route、tool_calls、done、error 和 Trace。

3.  生产只读健康检查：确认部署与核心接口可访问。

4.  影子动态扩展验收：用完全非物业领域能力证明无业务写死。

5.  用户前端手点：由用户验证页面加载、操作路径、可点击引用和交互体验。

## 2.2 本轮未执行

•  未运行 Playwright 或浏览器自动化。

•  未启动浏览器容器。

•  未运行全量测试套件。

•  未发送新的真实模型聊天。

•  未修改生产业务数据。

原因：本报告以现有证据整理和当前只读健康核对为主，遵循用户约定的演示项目验收方式。历史测试通过不等同于 2026-07-23 重新执行。

# 3. 当前部署健康检查

## 3.1 环境

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| NAS 目录 | /volume3/docker/agno-demo-os |
| main SHA | 867948a50789ce1fcc8250b42a54086ebdefffa8 |
| API 容器 | demo-os-api，healthy |
| Web 容器 | demo-os-web，running |
| Git 工作区 | 仅 .env tracked dirty；未读取、未修改 |

## 3.2 只读接口

| 接口 | 结果 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| /api/agents | HTTP 200 | Agent 管理数据可读 |
| /api/knowledge/docs | HTTP 200 | 知识文档可读 |
| /api/observability/overview | HTTP 200 | Trace/成本概览可读 |
| /api/runtime/releases/current | HTTP 200 | 当前 Runtime Release 可读 |
| /api/runtime/acceptance/runs | HTTP 200 | 验收运行证据可读 |

结论：当前部署基础健康，不能据此推导所有业务用例通过。

# 4. 全量自动化测试资产

## 4.1 Python 测试文件与用例数量

| 文件 | 用例数 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| test_knowledge_mcp_hygiene.py | 10 | 知识库与 MCP 配置卫生 |
| test_model_runtime.py | 6 | 模型运行配置 |
| test_model_runtime_sse.py | 1 | SSE 运行 |
| test_rag_relevance.py | 2 | RAG 相关性 |
| test_runtime_contract.py | 6 | 基础运行时契约 |
| test_v1_3_observability_cost.py | 9 | 可观测与成本 |
| test_v151_rag_evidence_contract.py | 3 | RAG Evidence/Citation |
| test_v160_quality_governance_contract.py | 2 | 质量治理 |
| test_v180_agno_factory_contract.py | 2 | Agno Agent Factory |
| test_v180_runtime_convergence_contract.py | 33 | V1.8 收敛核心契约 |

## 4.2 V1.8 收敛 33 条契约用例

| 序号 | 测试名 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | test_release_and_snapshot_immutability | 发布与会话快照不可变 |
| 2 | test_new_vertical_agent_has_explicit_rag_scope | 新垂直 Agent 必须有显式 RAG 范围 |
| 3 | test_badcase_ai_context_keeps_contract_failures | AI 根因上下文保留契约失败 |
| 4 | test_badcase_retest_uses_public_chat_adapter | Badcase 复测走公共聊天适配器 |
| 5 | test_tool_policy_default_deny | 未分类 Tool 默认拒绝 |
| 6 | test_citation_single_source_contract | 引用三处同源 |
| 7 | test_cost_availability_contract | 成本可用性诚实展示 |
| 8 | test_agno_completed_metrics_are_extractable | Agno 完成指标可提取 |
| 9 | test_action_gateway_receipt_and_idempotency | Receipt 与幂等 |
| 10 | test_bare_work_order_command_collects_real_issue_description | 空泛报修命令必须追问真实问题 |
| 11 | test_natural_work_order_cancellation_rejects_without_write | 自然语言取消不写库 |
| 12 | test_repeated_work_order_confirmation_replays_same_receipt | 重复确认不重复写 |
| 13 | test_pending_dynamic_mcp_action_keeps_controlled_path | 动态写 MCP 待确认 |
| 14 | test_committed_dynamic_mcp_confirmation_replays_receipt | 动态写 MCP 幂等 |
| 15 | test_database_receipt_row_projects_to_public_contract | 数据库 Receipt 投影为公开响应 |
| 16 | test_idempotent_replay_is_not_a_new_mcp_invocation | 幂等重放不计为新 MCP 调用 |
| 17 | test_composite_work_order_query_plans_exact_read_tools | 复合工单查询计划精确只读 Tool |
| 18 | test_action_success_claim_contract | 成功声明必须有 Receipt |
| 19 | test_mcp_preinvoke_initializes_session | MCP 前置调用初始化会话 |
| 20 | test_mcp_business_result_unwrap_contract | MCP 业务结果解包 |
| 21 | test_configuration_driven_off_domain_tool_plan | 异域 Tool 计划由配置驱动 |
| 22 | test_off_domain_router_uses_published_capabilities | 异域 Router 使用发布能力目录 |
| 23 | test_scoped_rag_is_applied_before_top_k | RAG 先范围后 Top-K |
| 24 | test_dynamic_mcp_runtime_has_no_domain_branching | 动态 MCP 无物业领域分支 |
| 25 | test_citation_violation_recording_contract | 引用违规入 Trace |
| 26 | test_v18_runtime_auto_badcase_contract | 运行时自动捕获 Badcase |
| 27 | test_static_conflict_removal | 清除旧静态冲突路径 |
| 28 | test_runtime_summary_uses_actual_evidence | 运行摘要只用真实证据 |
| 29 | test_only_published_model_native_tools_enter_agno_loop | 仅已发布只读 Tool 进入模型循环 |
| 30 | test_cost_strategy_claims_are_evidence_bound | 成本策略声明受证据约束 |
| 31 | test_platform_navigation_serializes_async_page_renders | 平台导航异步渲染串行化 |
| 32 | test_multimodal_capability_is_retired | Vision 模块、API、聊天字段、前端入口和 Kimi 配置均已退役 |
| 33 | test_fixed_acceptance_matrix | 固定验收矩阵 |

留存结果：此前 32 条契约测试已有通过记录；本次新增第 33 条 Vision 退役契约，其执行结果以本次变更自测报告为准。

## 4.3 其他程序化验收脚本

•  Badcase closure cases。

•  Badcase operator closure。

•  Runtime integrity。

•  Operations governance。

•  V1.5 工单契约。

•  V1.5.2 Skill governance。

•  V1.5.3 人机协同数据库/策略。

•  V1.5.8 动态能力契约。

# 5. 目标一测试用例

## G1-01 复合只读全栈命中

输入：

“我是 3-2-1201 的王先生。卫生间天花板持续滴水。请先查上海天气，再查我最近工单和系统待处理数量，依据《常见维修问题 FAQ》和《物业维修服务承诺》给出建议与时效，每个关键结论给可点击引用。本轮仅咨询，绝不创建任何工单。最后汇总工具和文档。”

预期：

•  写库：不允许。

•  Router：维修 Agent。

•  Skill：维修工单处理。

•  MCP：天气、天气建议、本人近期工单、待处理数量、按 ID 查询本人工单。

•  RAG：维修 FAQ、维修服务承诺的有效分片。

•  Citation：正文、citations、点击分片一致。

•  Trace：Router、Agent、Skill、RAG、Tool、Evaluation、Cost。

•  副作用：Proposal=0，Receipt=0，新增工单=0。

留存结果：

•  已通过后端复合验收。

•  Trace：575cf450a8e64e0f。

•  Acceptance Run：accept_87837da854a84f40857036a2fa1d766f。

•  实际证据：维修 Agent、Skill 8、文档 1/4、3 条最终引用、5 个只读 MCP、3 个 Evaluation、2 个成本阶段、零 Proposal/Receipt。

•  状态：已通过留存证据；最新前端点击体验待手点。

## G1-02 纯咨询不生成工单

输入：明确要求“本轮仅咨询，不创建、生成或提交工单”。

预期：

•  不进入 work_order_draft。

•  不出现确认卡片。

•  数据库工单数量不增加。

•  模型不得声称已创建。

状态：契约测试覆盖；复合 Trace 证据通过。

## G1-03 创建工单草稿

输入：业主提供房号和具体故障，明确提出创建工单。

预期：

•  后端生成包含完整字段的确定性草稿。

•  不以“帮我创建工单”作为问题描述。

•  未确认前不写库。

•  Trace 状态 paused/pending confirmation。

留存证据：Trace 32cbffbb09b1447f，停在待确认。

## G1-04 确认创建与真实工单号

输入：对有效草稿回复“确认提交”。

预期：

•  后端真实写入。

•  返回 Receipt 与真实资源 ID。

•  员工待办可查询到同一工单。

•  模型成功文案由 Receipt 驱动。

状态：契约覆盖；需在最新 UI 以清理友好的专用房号再做一次手点。

## G1-05 取消创建

输入：对草稿回复“取消，不创建了”。

预期：

•  Proposal 被拒绝或草稿取消。

•  零写库、零 Receipt。

留存证据：Trace 41507fcff5a045a8，completed，无写入。

## G1-06 重复确认幂等

输入：对已成功的操作重复发送确认。

预期：

•  返回同一 Receipt。

•  不新增第二条工单。

•  Trace 标记 idempotent replay。

状态：收敛契约中的幂等用例覆盖。

## G1-07 业主主动转人工

输入：“我要转人工，请物业工作人员接管。”

预期：

•  handoff source=owner_requested。

•  进入人工队列。

•  员工可认领和回复。

•  不自动创建工单。

留存证据：Trace 9f06553286ab47d3，Acceptance PROD-HANDOFF-OWNER-01 passed。

## G1-08 AI 判断转人工

输入：包含高风险安全场景或连续失败场景。

预期：

•  policy_triggered。

•  回答说明原因与当前排队状态。

•  Trace 记录策略证据。

留存证据：Trace 8b5b9d90f40848b6，Acceptance PROD-HANDOFF-SAFETY-01 passed。

## G1-09 引用越界与错位

输入：要求回答未在 EvidenceSet 中支持的结论。

预期：

•  不生成虚假引用。

•  引用错位记录 contract violation。

•  可自动捕获 Badcase。

状态：契约测试 6、25、26 覆盖。

## G1-10 Tool 失败分层

输入：触发参数错误或业务空结果的只读 MCP。

预期：

•  plan、invocation、business_result、error 分层显示。

•  技术调用成功但业务为空不能显示为业务成功。

•  Trace 保留原始错误摘要。

状态：契约测试 20 与 MCP 审计覆盖；需要 UI 失败态手点。

## G1-11 成本不可得

输入：触发 usage 不完整的调用。

预期：

•  显示 Provider total-only、本地估算或不可得。

•  不显示伪精确费用。

•  保存模型、阶段、usage source 和价格快照状态。

状态：契约测试 7、8、30 覆盖。

## G1-12 自动与手动 Badcase

输入：运行时契约失败；或用户点踩并填写原因。

预期：

•  分别生成 auto 与 user_feedback/manual 来源记录。

•  关联 message_id、trace_id 和证据。

•  不重复泛滥创建同一 Badcase。

当前数据：458 条，来源 auto 440、manual 12、runtime_contract 4、user_feedback 2。

# 6. 目标二测试用例

## G2-01 新增垂直 Agent

操作：平台创建全新非物业 Agent，保存 Draft。

预期：

•  不允许 type=router。

•  新 Agent 初始不影响当前运行时。

•  能配置描述、指令、模型和绑定。

状态：后端与契约已覆盖；UI 待手点。

## G2-02 新增 Skill 并绑定

操作：创建或导入与物业无关的 Skill，配置触发词并绑定新 Agent。

预期：

•  未发布前不命中。

•  发布后下一新会话命中。

•  Trace 显示 Skill ID、版本、触发原因。

•  不绑定时不应命中。

状态：后端异域验收通过；Git/ZIP UI 导入待手点。

## G2-03 新增 RAG

操作：上传非物业文档，完成索引并绑定新 Agent 范围。

预期：

•  检索先受 Agent 范围约束。

•  回答引用指定文档和分片。

•  删除或禁用范围后下一 Release 不再检索。

状态：后端异域验收通过。

## G2-04 新增只读 MCP

操作：添加 MCP Server 与 read Tool，填写 args/result contract 并绑定。

预期：

•  发布后可由固定问题真实调用。

•  Tool 调用和业务结果进入 Trace。

•  不需要用户确认，不产生 Receipt。

状态：“苍蓝轨道观测”影子验收通过，Trace 2ed70b1dbf1240a4。

## G2-05 新增写 MCP

操作：在同一异域 Server 添加 create Tool。

预期：

•  不进入模型原生自由调用。

•  首轮生成 Proposal。

•  用户确认后真实执行并生成 Receipt。

•  重复确认幂等。

状态：影子后端验收通过；UI 待手点。

## G2-06 未分类 Tool 默认拒绝

操作：发现 Tool 后不设置 effect/risk。

预期：

•  编译 warning 或 error。

•  Tool 不进入可调用集合。

•  Runtime 不执行。

当前证据：Release 12 有 3 个未分类且禁用的 workorder Tool warning；契约测试 5 覆盖。

## G2-07 发布与下一会话生效

操作：先在旧会话提问，发布新 Release，再分别在旧会话和新会话提问。

预期：

•  旧会话保持旧 snapshot。

•  新会话使用新 release_id/config_hash。

•  可回溯两个版本的证据。

状态：契约测试 1 覆盖；异域验收有旧/新快照证据。

## G2-08 任意组合负例

操作：Agent A 不绑定 Skill B、RAG C 或 Tool D，但名称相似。

预期：

•  运行时不使用未绑定能力。

•  Router 和总结不虚报命中。

状态：契约测试 2、23、29 覆盖。

## G2-09 平台导航稳定性

操作：连续切换 Agent、Skill、MCP、知识库、Badcase、Evaluation、成本菜单。

预期：

•  无 Cannot set properties of null。

•  异步加载不会覆盖当前标签页 DOM。

状态：契约测试 31 覆盖；最新浏览器手点待签收。

# 7. 目标三测试用例

## G3-01 运行时自动捕获

输入：制造引用违规、Tool 失败或成功声明无 Receipt。

预期：自动创建 Badcase，关联 Trace、消息、规则和证据。

状态：契约覆盖；已有 440 条 auto 数据。

## G3-02 业主点踩

操作：对回答点踩并补充原因。

预期：生成 user_feedback Badcase；详情可回到原回答和 Trace。

当前数据：2 条 user_feedback；需最新 UI 手点。

## G3-03 AI 专家根因分析

操作：在 Badcase 详情发起 AI 分析。

预期：

•  读取结构化 Trace，而不是只读用户原文。

•  输出根因域、证据、置信度、影响和建议。

•  不自动修改生产配置。

状态：接口与上下文构造已实现；需要完整演示案例复测。

## G3-04 生成解决方案草稿

操作：根据根因生成知识、Skill Prompt 或能力缺口草稿。

预期：草稿可审核、修改、应用；记录 action history。

状态：后端表与流程已实现；UI 连贯性待验。

## G3-05 复测与关闭

操作：应用修复后运行固定用例，发布，观察，再关闭 Badcase。

预期：

•  失败不得关闭。

•  关闭前有复测结果、Release 和观察证据。

•  支持 rejected/duplicate/accepted_limitation 终态。

状态：生命周期和脚本存在；当前缺一条从反馈到关闭的完整演示证据。

## G3-06 Golden Set

操作：创建活动用例集，覆盖目标一和目标二关键路径并运行。

预期：输出总体通过率、逐项断言、失败 Badcase 和 Trace。

当前结果：活动 set=0、run=0，待建立。

# 8. 目标四测试用例

## G4-01 Provider 完整 usage

输入：真实 DeepSeek 调用返回 hit/miss/output/total。

预期：

•  原始与归一化字段都保存。

•  hit+miss=prompt_tokens。

•  费用按三类单价计算。

状态：当前归一化与公式存在；miss 原始字段映射待补。

## G4-02 total-only

输入：Provider 仅有 total_tokens。

预期：保存总量和价格快照，但金额为 unknown，不按平均价伪算。

状态：契约测试 7 覆盖。

## G4-03 本地估算

输入：Provider usage 缺失但可做 tokenizer 估算。

预期：usage source=local_estimate；UI 明确“估算”。

状态：已实现，当前存在 235,503 个本地估算 Token 历史量。

## G4-04 价格唯一性

操作：同模型存在多行价格。

预期：按有效期与优先级选唯一价格；Trace 保存当次快照；重算历史不漂移。

当前发现：Flash 与 Pro 均有重复价格行，effective date 为空。状态：待修复。

## G4-05 预算阈值

操作：配置单次、日/月或模型预算阈值并触发。

预期：提示、降级或阻止策略可解释且进入 Trace。

当前结果：预算阈值均为空。状态：待实施验收。

## G4-06 模型分层实验

实验：相同 Golden Set 比较 Flash 默认与 Pro 特定阶段。

预期：Provider usage 完整；质量不下降；输出 Token、费用、通过率与差异。

状态：策略已定义，未形成正式实测报告。

## G4-07 RAG 参数实验

实验：同一用例集比较 Top-K/rerank 基线和候选。

预期：引用正确率不下降，输入 Token 或成本下降。

状态：待执行。

## G4-08 Skill 渐进注入实验

实验：全量注入与按触发注入对比。

预期：命中率不下降，输入 Token 明显减少。

状态：机制已实现，量化报告待执行。

## G4-09 MCP 按需调用实验

实验：无条件工具列表与配置驱动计划对比。

预期：无关调用下降，工具成功率不下降，Trace 可审计。

状态：机制已实现，量化报告待执行。

# 9. 留存验收运行

| Acceptance Run | 结果 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| PROD-GOAL1-COMPOSITE-READ-01 | passed | 目标一复合只读全栈命中 |
| PROD-HANDOFF-OWNER-01 | passed | 业主主动转人工 |
| PROD-HANDOFF-SAFETY-01 | passed | AI 安全策略转人工 |
| EXT-ASR-01 | passed | 旧版本动态扩展验收 |

# 10. 当前数据观察

## 10.1 Runtime

•  当前 Release：rr_0012_586e0fa1，valid。

•  Agent 7、Skill 8、知识文档 45、MCP Server 3、Tool Policy 13。

•  编译有 3 个 warning，均为禁用且未分类 Tool。

## 10.2 Trace 与成本

•  模型调用：843。

•  总 Token：585,411。

•  估算成本：0.585102 元。

•  failed calls：6。

•  unknown cost calls：335。

•  Flash 承担绝大多数有 usage 的调用；Pro 历史调用 56 次但 Token/费用为 0，需核查 usage 采集。

## 10.3 Badcase

•  总数：458。

•  状态：pending 426、fixing 13、rejected 8、closed 7、classified 2，另有少量旧中文状态。

•  来源：auto 440、manual 12、runtime_contract 4、user_feedback 2。

## 10.4 Evaluation

•  活动用例集：0。

•  Evaluation Run：0。

•  结论：评测引擎可用，但当前没有可展示的正式质量基线。

# 11. 缺陷与未完成验证

| 编号 | 项目 | 严重度 | 当前处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| GAP-01 | 最新前端四目标手点未签收 | P0 | 先完成目标一、二固定脚本手点 |
| GAP-02 | 活动 Golden Set 为 0 | P0 | 建立 8～12 条核心用例集 |
| GAP-03 | DeepSeek miss Token 原始字段未完整落账 | P0 | 扩展 usage schema 与映射 |
| GAP-04 | 模型价格重复且无有效期 | P0 | 唯一有效快照与迁移 |
| GAP-05 | 预算为空 | P1 | 配置演示阈值与行为 |
| GAP-06 | Badcase pending 过多 | P1 | 选代表案例，不要求清空历史 |
| GAP-07 | 少量旧状态枚举 | P1 | 数据兼容迁移 |
| GAP-08 | 成本策略无量化对比 | P1 | 依赖 Golden Set 执行实验 |

# 12. 总体判定

| 目标 | 判定 |
| --- | --- |
| 目标一 | 后端功能与复合证据基本成立；前端最终体验待手点签收 |
| 目标二 | 动态架构真实性和异域后端验收成立；平台 UI 全流程待签收 |
| 目标三 | 闭环骨架已实现，但缺正式 Evaluation 基线和完整示范闭环 |
| 目标四 | 成本账本与策略框架已实现，但 Provider 细分、价格治理、预算和实验报告未完成 |

最终结论：当前系统可进入“目标一、二前端验收 + 目标三、四专项落地”，不能宣称四目标全部完成。